|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lots | Sous-lots | Sous sous-Lot | Huger | Léon Plévert | Le Gall | Buckel |
| Lot 1 :  Analyse | Lot 1.1 :  SEL | X | RA | A | A | A |
| Lot 1.2 :  Note de cadrage | X | RA | I | A | I |
| Lot 2 :  Conception | Lot 2.1 :  Diagramme UML | Lot 2.1.1 :  Classes | RA | I | I | I |
| Lot 2.1.2 : Fonctions | RA | I | I | I |
| Lot 2.2 :  Diagramme d’activité | X | C | RA | I | I |
| Lot 2.3 :  Maquette IHM | Lot 2.3.1 :  Maquette main | I | I | CI | RA |
| Lot 2.3.2 :  Maquette page client | I | I | CI | RA |
| Lot 2.4 :  Diagramme d’arborescence | X | I | I | RA | CI |
| Lot 3 :  Développement | Lot 3.1 : FrontEnd | Lot 3.1.1 :  Page d’accueil clients | A | CI | RA | CI |
| Lot 3.1.2 :  Page création d’un client | CI | A | CI | RA |
| Lot 3.1.3 :  Page consulter un Client | CI | A | CI | RA |
| Lot 3.1.4 :  Page modifier un Client | CI | A | CI | RA |
| Lot 3.1.5 :  Popup confirmation | CI | RA | CI | CI |
| Lot 3.2 :  BackEnd | Lot 3.2.1 :  Classe Client | CI | CI | RA | CI |
| Lot 3.2.2 :  Classe gestion Client | CI | CI | RA | CI |
| Lot 3.3 :  Jonction Font/Back | X | RA | A | A | A |
| Lot 4 :  Tests | Lot 4.1 :  Recherches/  Correction des bugs | X | RA | A | A | A |
| Lot 4.2 :  Tests unitaires | X | RA | A | A | A |